**Checklist 1**

**Benodigde tijd voor het doorlopen van de planningsmethodiek**

***Kiezen van het Fundament***

*Activiteiten*

• Bepalen analyseniveau

• Kiezen doelen

• Formuleren Fundament

*Mogelijke varianten* Benodigde tijd

A Brainstorm met team 2 d.d.\*)

B Opdrachtgever bepaalt Fundament -

*Benodigde tijd afhankelijk van*

• Complexiteit organisatie

• Mate van ervaring met de methodiek

***Kiezen van de Uitdagingen***

*Activiteiten*

• Opstellen situatieanalyse

• Kiezen belangrijkste kansen, bedreigingen, krachten, antikrachten

• Opstellen en scoren confrontatiematrix

• Analyseren uitkomsten confrontatiematrix

• Kiezen en formuleren Uitdagingen

• Heroverwegen en benoemen 'trekker' per Uitdaging

*Mogelijke varianten KB-KA analyse* Benodigde tijd

A Brainstorm met team 3 dd

B Desk research en brainstorm 8-15 dd

C Marktonderzoek en teambijeenkomst PM

*Benodigde tijd afhankelijk van*

• de reeds in de organisatie beschikbare informatie

• de toegankelijkheid daarvan

• de mate van detail waarmee de situatieanalyse uitgevoerd wordt

• de aard van de onderzoeksopzet van een eventueel marktonderzoek

• de agenda's van betrokkenen

• de mate van ervaring met de methodiek

*Mogelijke varianten* Benodigde tijd

A Uitwerken door één persoon 1 dd

B Teambijeenkomst 2 à 3 dd

C Teambijeenkomst plus Delphi-methode 4 à 5 dd

*Benodigde tijd afhankelijk van*

• individuele uitwerking of in multidisciplinair team

• al dan niet werken via de Delphi-methode

• de agenda's van betrokkenen

• de mate van ervaring met de methodiek

***Kiezen van de Activiteiten***

*Activiteiten*

• Genereren van uitvoeringsopties

• Opstellen van keuzecriteria

• Kiezen van voorkeursoptie

• Genereren uitvoeringsactiviteiten

• Stellen van prioriteiten

• Opstellen activiteitenoverzicht

*Mogelijke varianten*  Benodigde tijd

A Uitwerken door één persoon 4 à 5 dd per Uitdaging

B Teambijeenkomst 4 dd per Uitdaging

*Benodigde tijd afhankelijk van*

• het aantal gekozen Uitdagingen

• individuele uitwerking of in multidisciplinair team

• de agenda's van betrokkenen

• de mate van ervaring met de methodiek

\*) dd betekent dagdeel (= vier uur)